Пункт 4,5,6,7 (ОСС №38)
4 вопрос:  Утверждение  перечня  услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  г. Екатеринбург, ул.Латвийская, 37
- Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения (замена внутридомовых разводящих магистралей и вертикальных частей(стояков) питающих линий; устройство контура заземления; демонтаж, монтаж, замена групповых (этажных) щитов; демонтаж, монтаж, замена кабельных линий, выключателей, рубильников и иного электрооборудования в МОП; замена осветительных приборов в местах МОП; разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций; проведение пусконаладочных работ и т.д)
- Ремонт фасада (демонтаж, монтаж, восстановление деформационных швов; замена окон в местах общего пользования подъездов (МОП)).
-  Ремонт крыши (демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий козырьков балконов, лоджий верхних этажей ; демонтаж, монтаж, восстановление выходов на кровлю с заменой люков в п.5,9,10)
- Ремонт подвальных помещений (замена дверей входа в подвальные помещения).
- Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества дома (входные группы подъездов).
5 вопрос:  На основании смет, представленных подрядными организациями утвердить предельно допустимую стоимость работ и срок проведения капитального ремонта в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Латвийская, 37
	Вид работы
	Предельно допустимая стоимость работ
	Срок проведения кап.ремонта
	Примечание

	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2 150 000 рублей
	До 31.12.2023 года
	Ремонт в подъездах № 1, № 5, №9, №10

	Ремонт фасада (межпанельные швы)
	400 000 рублей
	До 31.12.2023 года
	12 межпанельных швов (360 п.м) 
+ 2 деформационных шва (60 п.м)

	Ремонт фасада (замена окон в МОП)
	400 000 рублей
	До 31.12.2023 года
	Замена 29 окон  (в подъездах № 1, № 5, №9, №10)

	Ремонт крыши (восстановление козырьков балконов)
	150 000 рублей
	До 31.12.2023 года
	По заявлениям собственников.

	Ремонт  крыши (замена люков выхода на кровлю)
	200 000 рублей
	До 31.12.2023 года
	Замена люков выхода на кровлю в п. 5, п.9, п.10

	Ремонт подвальных помещений (замена  дверей входа в подвальные помещения)
	
	
	Замена дверей в подвальные помещения у п.1, у п.3, у п.6, у п.8, у п.10

	Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества дома
	200 000 рублей
	до 31.12.2024 года
	Подготовка к капитальному ремонту входных групп.


6 вопрос:  Определение источника финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул.  Латвийская  д. 37.
СРЕДСТВА ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА (взносы собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д.37 в фонд капитального ремонта), находящегося на специальном счете ТСЖ «Прогресс» (р/сч 40705810216540001140) в Уральском банке ПАО «Сбербанк»
7 вопрос:  Избрание лица, уполномоченного от имени всех собственников помещений участвовать в приемке выполненных работ, подписывать соответствующие акты по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Екатеринбург,  ул. Латвийская, д. 37.
Предложили избрать лицо, уполномоченное от имени всех собственников помещений участвовать в приемке выполненных работ, подписывать соответствующие акты по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Екатеринбург,  ул. Латвийская, д. 37. – _______________________________________________ (собственника кв. № ______)
